**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa i siedziba

 Wykonawcy

 **MIASTO I GMINA CHODECZ**

 **UL. KALISKA 2**

 **87-860 CHODECZ**

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zadania pn**.: „Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2017”**

oferujemy wykonanie zadania za cenę:

netto : ..............................., słownie: ...............................................................................................

Podatek VAT: ..........%, tj. ...............zł, słownie:..........................................................................

brutto: ..............................., słownie: .............................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Cena brutto | Cena netto |
| 1 | Cena demontażu, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest | nd | nd |
| 2 | Cena transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest |  |  |

* Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
* Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego na zadanie **„Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2017”**

projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza Chodcza

* Informacja o części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

a/ .........................................................

b/ .........................................................

c/ ........................................................

d/ ........................................................

e/ ….....................................................

 *..................................................*

 Pieczęć i podpis

 Wykonawcy

….........................................

Miejscowość, dnia

U M O W A ( PROJEKT)

NA WYKONANIE USŁUGI ...........2017

zawarta w dniu w Chodczu

pomiędzy **Miastem i Gminą Chodecz,** 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2, NIP: 888 28 94 988, zwaną dalej **„ZAMAWIAJĄCYM",**

reprezentowaną przez Pana Jarosława Grabczyńskiego Burmistrza Chodcza, przy kontrasygnacie Pani Danuty Nowakowskiej Skarbnika Miasta i Gminy

a

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

zwanym dalej **„WYKONAWCĄ”** reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym z dnia ..................................

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać usługi polegające na Transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

§ 2

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym w formularzu ofertowym, w formie ryczałtu, na kwotę nie przekraczającą: ogółem brutto: ................................... (słownie: ...................................................................) w tym podatek VAT ogółem netto: ................................................ zł (słownie: ...................................................................)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Cena brutto | Cena netto |
| 1 | Cena demontażu, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest |  |  |
| 2 | Cena transportu i unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów zawierających azbest |  |  |

Kwoty podane w ust. 1 nie mogą ulec zwiększeniu.

Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania, w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie, ubezpieczenie) itp.

Zamawiający dokona zapłaty jedynie do kwoty wynikającej z ilości rzeczywiście przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów z terenów Gminy Chodecz, nie większej niż kwota brutto ogółem określona w ust. 1.

§ 3

WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r.

§ 4

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

§ 5

WYKONAWCA zleci wykonanie poniższych robót podwykonawcom …..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 / Zakres robót/

Co stanowi............% całkowitego zakresu robót objętych zamówieniem

lub

Wykonawca nie będzie zlecał robót objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom

§ 6

1. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest:...............................................................

2. Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest:......................................................................

§ 7

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się:

 2

- do dostarczenia w dniu podpisania umowy imion, nazwisk oraz adresów właścicieli nieruchomości

 na których będzie realizowana usługa

* dokonać odbioru usług w sposób określony w umowie.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się:

* zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi usługi, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,
* zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonywania usług oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami,
* w trakcie realizacji usług - utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci,
* zabezpieczyć miejsce wykonywania usług przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,
* realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu,
* przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego sporządzanego u każdego z właścicieli nieruchomości z której będzie odbierany azbest, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia,
* podczas odbioru częściowego WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJACEMU kartę ewidencji odpadów wytworzonych w obiektach stanowiących własność poszczególnych osób zakwalifikowanych do dofinansowania oraz kartę przekazania odpadów poszczególnych rodzajów, potwierdzającą unieszkodliwienie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych;

- współpracować ze służbami Zamawiającego, a w szczególności informować pisemnie (faks 54 2848 070), z jednodniowym wyprzedzeniem, uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO o terminie zakończeniu robót na obiekcie oraz o terminie i przybliżonej godzinie odbioru odpadów, osobno od każdego z właścicieli nieruchomości, w celu sprawdzenia ilości odpadów zawierających azbest. Brak przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze odpadów zawierających azbest z poszczególnych posesji spowodowany brakiem powiadomienia przez WYKONAWCĘ o prowadzonych pracach będzie stanowić podstawę do odmowy zapłaty za ich wykonanie.

- ubezpieczyć się od ryzyka uszkodzenia mienia lub innych zdarzeń które mogą wystąpić podczas realizacji przedmiotu umowy.

 3

3. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do przetwarzania danych osobowych o których mowa

ust 1. tiret 1 – w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy

4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 tiret 1 zgodnie z obowiązującym prawem jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

1. ZAMAWIAJĄCY wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót w ostatnim dniu, w którym upływa termin wykonania robót.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

* 1. W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 7 dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości.

4. WYKONAWCA w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU rozliczenie końcowe usług łącznie z zestawieniem dokumentów wyszczególnionych w § 9 ust 2

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

6. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia realizacji usług, ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru z winy WYKONAWCY. §9

1.Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową.

2. Szczegółowy opis zasad rozliczenia wykonania przedmiotu umowy:

1. Rozliczenie kosztów za transport i utylizację na składowisku, zapłata nastąpi na podstawie:

a/ faktury, płatnej w terminie 30 dni od wystawienia po wcześniejszym bezusterkowym odbiorze robót

 4

b/ karty przekazania odpadów poszczególnych rodzajów potwierdzającej unieszkodliwienie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych,

c/ protokołu odbioru podpisanego przez właściciela obiektu, którego usługa dotyczyła, WYKONAWCĘ oraz przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

3. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

5. Warunkiem zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy jest złożenie przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców, w formie oświadczeń tychże podwykonawców wraz z potwierdzeniami przelewów wskazującymi jakiej umowy one dotyczą (o ile WYKONAWCA korzystał z podwykonawców).

§ 10

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach, w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
2. za zwłokę w wykonaniu poszczególnych punktów harmonogramu - wysokości 3,0% wartości brutto danego punktu, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym upłynął termin przewidziany na zakończenie realizacji tego punktu, chyba że WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU

zawarte z właścicielem nieruchomości pisemne uzgodnienie przesunięcia terminu.

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA w wysokości 10% wartości umowy brutto.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY w wysokości 10% wartości umowy brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 11

(ten paragraf zostanie wpisany do umowy wyłącznie wtedy, gdy WYKONAWCA będzie powierzał część

robót podwykonawcom)

* 1. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełna odpowiedzialność za usługi, które

 5

* 1. wykonuje przy pomocy podwykonawców. WYKONAWCA przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.
	2. WYKONAWCA zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec ZAMAWIAJĄCEGO.
	3. WYKONAWCA zleci wykonanie poniższych robót następującym podwykonawcom:

 - .........................................................

 co stanowi ................... % całkowitego zakresu robót objętych zamówieniem.

* 1. Do zawarcia umowy z podwykonawcami wymagana jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO.
	2. Podwykonawca wskazany przez WYKONAWCĘ nie może zawierać dalszych umów z podwykonawcami

6. Zmiana podwykonawcy w trakcie trwania niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgoda ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

§ 12

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) usługi, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13

* + 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
		2. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z wyjątkiem zmian przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 14

* + - 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa wyżej, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać

 6

uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o okolicznościach uprawiających do odstąpienia również, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja WYKONAWCY;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY;

- WYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie;

- WYKONAWCA samowolnie przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- gdy końcowy termin wykonania umowy jest zagrożony,

- w innych przypadkach określonych w KC.

2. WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości uprawniających do odstąpienia, w szczególności jeżeli:

- ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

3. W wypadku odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) WYKONAWCA zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

4) WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4. ZAMAWIAJĄCY, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały niewadliwie wykonane do dnia odstąpienia,

 b) przejęcia od WYKONAWCY pod swój dozór terenu budowy.

5. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego odstąpienia.

§ 15

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

 7

 § 16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

 § 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla WYKONAWCY

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY